# Keynova 技術債盤點與
架構重構建議

Repository: aionyx02/keynova
目的：建立可執行的技術債清單、修正方向與架構演進路線

版本：v1.0｜日期：2026-05-10

# 1. 摘要

Keynova 目前已經超出一般 launcher 的範圍，功能包含 command palette、search、terminal panels、notes、history、workspace、AI chat、Agent runtime、Action Arena、model management 與多平台系統操作。這代表專案的核心挑戰已不是單點功能缺陷，而是功能成長速度已經超過模組邊界、依賴組裝方式與測試防線。

本文件建議先處理能阻礙後續開發的技術債：後端依賴組裝集中、前端 CommandPalette 過肥、IPC 型別契約不足、config 型別遺失，以及 Search / Agent / Terminal 等高 IO 模組的同步與鎖管理問題。

# 2. 檢視範圍

前端入口與主要 launcher component：src/App.tsx、src/components/CommandPalette.tsx。

前端 IPC 與 command hooks：src/hooks/useIPC.ts、src/hooks/useCommands.ts。

前端全域狀態：src/stores/appStore.ts。

後端 Tauri 啟動與 AppState：src-tauri/src/app/bootstrap.rs、src-tauri/src/app/state.rs。

後端 dispatch 與 routing：src-tauri/src/app/dispatch.rs、src-tauri/src/core/command_router.rs。

設定管理與 Agent runtime：src-tauri/src/core/config_manager.rs、src-tauri/src/core/agent_runtime.rs。

專案設定與工具鏈：package.json、tsconfig.json、.eslintrc.cjs、src-tauri/Cargo.toml、src-tauri/tauri.conf.json。

# 3. 整體判斷

最主要的技術債是「邊界不夠明確」：初始化、路由、功能模組與狀態管理的責任混在同一層。

後端仍可運作，但 AppState 與 dispatch 已經接近 service locator / orchestration hub，後續新增功能會持續提高耦合。

前端 CommandPalette 是目前最明顯的維護風險，單一 component 同時處理 UI、IPC、搜尋串流、keyboard state、terminal、panel、metadata、icon 與 window resize。

IPC route 以字串加 JSON Value 為主，短期彈性高，長期會造成 payload schema 漂移與 runtime error。

config 以字串 HashMap 表示，對 typed setting、schema validation、敏感資訊處理與複雜設定擴充不利。

# 4. P0：優先處理的技術債

| 問題 | 目前狀況 | 風險 | 修正方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| AppState::new() 過度集中 | 同時建立 config、note、history、search、AI、agent、translation、builtin command registry 與多個 handler。 | 新增功能一定會修改同一支檔案；初始化順序與測試替換困難。 | 拆出 AppContainer、Services、FeatureModule registration。AppState 只保留 runtime state。 |
| IPC 單一 cmd_dispatch 入口 | 前端以 route 字串和 payload JSON 呼叫後端，再由 dispatch_command 分派。 | route 拼錯與 payload schema 錯誤只能 runtime 發現。 | 保留相容層，新增 typed route DTO 與 typed handler adapter。 |
| CommandPalette.tsx 過肥 | 同時處理搜尋、排序、串流、metadata、icon、keyboard、terminal、panel、resize。 | 任何修改都可能破壞 keyboard flow 或 search flow，測試困難。 | 拆成 hooks、domain pure functions 與小型 UI components。 |
| 前端 IPC 包裝不一致 | useIPC 有錯誤 normalization，但 useCommands 直接呼叫 invoke。 | 錯誤格式與處理邏輯分裂，UI 顯示難統一。 | 建立 src/ipc/client.ts，禁止直接 import invoke。 |
| ConfigManager 型別遺失 | TOML 被 flatten 成 HashMap<String, String>，persist 時再猜測 TOML 型別。 | bool/int/float/string 與複雜設定容易不一致。 | 建立 AppConfig typed struct，string key/value 僅作為 setting UI adapter。 |

# 5. P1：中期重構方向

## 5.1 後端改成 feature module + service interface

建議將後端拆成 app composition、shared contracts、features 與 platform layer。bootstrap 只負責 Tauri lifecycle，不直接知道每個 manager 與 handler 的建立細節。

src-tauri/src/
  app/
    bootstrap.rs
    container.rs
    lifecycle.rs
    ipc.rs
  shared/
    error.rs
    event.rs
    config.rs
    route.rs
  features/
    launcher/
    search/
    settings/
    terminal/
    notes/
    history/
    workspace/
    ai/
    agent/
    model/
    system/
  platform/
    windows/
    macos/
    linux/

每個 feature module 應暴露一致的註冊介面，讓 AppContainer 組裝 router、services 與 background tasks。

pub trait FeatureModule {
    fn register_handlers(&self, router: &mut CommandRouter);
    fn start_background_tasks(&self, app: &tauri::AppHandle) -> Result<(), IpcError>;
}

## 5.2 Command Router 從 String + Value 升級

1. 新增 route constants，避免前後端手打 route 字串。

2. 針對高風險 route 建立 request / response DTO。

3. 建立共用 payload parse helper，統一 invalid_payload 錯誤碼。

4. 先轉換 search.query、action.run、setting.set、agent.start、terminal.spawn。

#[derive(Deserialize)]
pub struct SearchQueryRequest {
    pub query: String,
    pub limit: usize,
    pub stream: bool,
    pub request_id: Option<String>,
    pub first_batch_limit: Option<usize>,
}

## 5.3 CommandPalette 拆分方案

src/features/launcher/
  CommandPalette.tsx
  LauncherInput.tsx
  SearchResultsList.tsx
  CommandSuggestionsList.tsx
  LauncherFooter.tsx
  LauncherPanels.tsx
  hooks/
    useLauncherSearch.ts
    useLauncherKeyboard.ts
    useLauncherWindowSize.ts
    useLauncherSettings.ts
    useSearchBackendInfo.ts
    useSearchMetadata.ts
    useSearchIcons.ts
    useTerminalMode.ts
  domain/
    searchRanking.ts
    sourceQuotas.ts
    inputMode.ts

拆分後，CommandPalette 應只負責 layout composition，實際狀態機、IPC、搜尋合併與 Tauri window 操作都應移出。

# 6. P2：安全性與穩定性技術債

## 6.1 CSP 與網路策略

Tauri CSP 目前允許 localhost 與多個外部 AI / translation API。這對 local-first AI 有實際需求，但應集中管理 network allowlist。

pub trait NetworkPolicy {
    fn allow_url(&self, purpose: NetworkPurpose, url: &Url) -> Result<(), PolicyError>;
}

enum NetworkPurpose {
    AiProvider,
    Translation,
    WebSearch,
    ModelDownload,
}

## 6.2 Agent runtime 改成 async channel

目前 Agent ReAct loop 使用 blocking thread 與 polling approval。建議改成 async task、cancellation token 與 approval channel，讓 cancellation、approval timeout 和多 run 併發更容易測試。

struct AgentRunHandle {
    cancel_tx: watch::Sender<bool>,
    approval_rx: mpsc::Receiver<ApprovalDecision>,
}

## 6.3 降低 Mutex 慢操作風險

| Manager 類型 | 建議 |
| --- | --- |
| 純記憶體、小資料 | 保留 Mutex 或改 parking_lot::Mutex。 |
| 需要 IO / async 的 manager | 不要在 lock 內做 IO；改 queue 或 actor。 |
| Search / Indexer | 獨立 worker actor，使用 request id 與 cancel token。 |
| Terminal | 獨立 terminal actor，避免 shared Mutex 包住慢操作。 |
| Config | RwLock<TypedConfig> + 寫入 queue。 |
| Agent runtime | 狀態 store 與 async control flow 分離。 |

# 7. 品質防線

## 7.1 package scripts 與 CI

目前已有 lint、format、build 與 README 中建議的 cargo test / clippy。建議新增統一 verify script，讓本地與 CI 使用同一條命令。

{
  "scripts": {
    "check": "npm run lint && npm run format:check && npm run build",
    "test": "vitest run",
    "rust:test": "cargo test --manifest-path src-tauri/Cargo.toml",
    "rust:clippy": "cargo clippy --manifest-path src-tauri/Cargo.toml -- -D warnings",
    "verify": "npm run check && npm run rust:test && npm run rust:clippy"
  }
}

## 7.2 ESLint 禁止直接 invoke

rules: {
  "no-restricted-imports": [
    "error",
    {
      paths: [
        {
          name: "@tauri-apps/api/core",
          importNames: ["invoke"],
          message: "Use src/ipc/client.ts instead of calling invoke directly."
        }
      ]
    }
  ]
}

## 7.3 優先補測試的純邏輯

parseInputMode。

sortSearchResults。

applySourceQuotas。

mergeSearchResults。

keyboard navigation 狀態轉移。

panel routing。

search chunk replace / merge 行為。

stale request id ignore 行為。

# 8. 建議重構順序

## 第 1 階段：不改功能，只切邊界

1. 建立 src/ipc/client.ts，統一 useIPC 與 useCommands 的 IPC 呼叫。

2. 把 CommandPalette 的 search ranking / merge / quota 搬成純函式。

3. 拆 useLauncherSearch、useLauncherWindowSize、useSearchMetadata、useSearchIcons。

4. 加入 ESLint 規則，禁止直接 import invoke。

5. 補 Vitest，先測純函式。

## 第 2 階段：整理後端 composition root

1. 新增 app/container.rs、app/modules.rs、app/lifecycle.rs。

2. 建立 AppContainer 與 Services。

3. 將 Search、Agent、Terminal 至少兩個模組改成獨立 register。

4. 讓 AppState::new() 只接收 container，不直接 new 所有 manager。

## 第 3 階段：typed IPC 與 DTO

1. 建立 src-tauri/src/ipc/routes.rs 與 dto 目錄。

2. 前端建立 src/ipc/routes.ts 與 dto type。

3. 先轉換 search.query、action.run、setting.set、agent.start。

4. 之後再評估 Rust schema 產生 TypeScript type。

## 第 4 階段：Search / Agent / Terminal actor-like service

UI / IPC
  ↓
CommandRouter
  ↓
SearchService.send(SearchRequest)
  ↓
SearchWorker
  ↓
EventBus emits search chunks

# 9. 建議開立的 Issues

| Issue | 修正內容 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- |
| 拆分 CommandPalette.tsx | 拆出 launcher hooks、domain pure functions 與小型 UI components。 | CommandPalette 小於 250 行；ranking 與 keyboard navigation 有測試；行為不變。 |
| 統一前端 IPC client | 建立 src/ipc/client.ts，所有 IPC 走 dispatch<T>()。 | 除 client 外，前端不得直接 import invoke；錯誤格式統一。 |
| 拆分後端 AppState composition | 新增 AppContainer 與 feature module registration。 | 新增 handler 不必直接修改 AppState::new() 主體。 |
| 導入 typed IPC DTO | 針對 search.query、action.run、setting.set、agent.start 建 DTO。 | payload parse error 有穩定錯誤碼；不再手動從 Value 拿欄位。 |
| ConfigManager typed config 化 | 建立 AppConfig typed struct，string key/value 僅作為 UI adapter。 | bool/int/float/string 不再靠字串猜測；unknown key 可驗證。 |
| Agent approval 改成 async channel | approval 使用 channel/watch signal，cancellation 使用 token。 | approval timeout 與 cancellation 可單元測試；多 run 不互相阻塞。 |

# 10. 目標架構

Frontend
  ├─ features/launcher
  │   ├─ CommandPalette
  │   ├─ hooks
  │   └─ domain
  ├─ features/panels
  ├─ ipc/client.ts
  └─ stores

Tauri IPC
  └─ cmd_dispatch compatibility layer
       ↓
Backend Command Router
  ├─ typed route adapter
  ├─ feature handlers
  └─ error normalization

App Container
  ├─ EventBus
  ├─ ActionArena
  ├─ ConfigService
  ├─ SearchService
  ├─ TerminalService
  ├─ AgentSupervisor
  ├─ AiProviderRegistry
  ├─ WorkspaceService
  └─ KnowledgeStore

Platform Layer
  ├─ Windows Everything / Win32
  ├─ macOS Spotlight / sandbox
  ├─ Linux locate / bwrap
  └─ PTY / filesystem / process APIs

# 11. 建議先做的 10 個動作

1. 新增 src/ipc/client.ts，整合 useIPC 與 useCommands。

2. 在 ESLint 加 no-restricted-imports，限制直接 invoke。

3. 把 CommandPalette.tsx 的 ranking / merge / quota 搬到 features/launcher/domain/searchRanking.ts。

4. 替 ranking / merge / quota 補 Vitest。

5. 拆 useLauncherSearch，集中 request id、chunk listener、cancel、loading。

6. 拆 useLauncherWindowSize，隔離 Tauri window size 依賴。

7. 新增 src-tauri/src/app/container.rs，搬出 manager 建立邏輯。

8. 對 search.query 建第一個 typed DTO 與 typed dispatch helper。

9. ConfigManager 先新增 typed AppConfig read-only snapshot，不急著移除舊 HashMap。

10. 建立 npm run verify 作為本地與 CI 的共同入口。

# 12. 附錄：參考檔案

README.md：專案功能、local-first AI、Agent runtime、Search 與 roadmap。

package.json：frontend scripts、dependencies 與 lint/format/build 命令。

src-tauri/Cargo.toml：Rust dependencies、Tauri 2、Tokio、Tantivy、Rusqlite、Windows APIs。

src-tauri/src/app/bootstrap.rs：Tauri bootstrap、plugin、background tasks、window lifecycle。

src-tauri/src/app/state.rs：AppState、manager 建立、handler registration。

src-tauri/src/app/dispatch.rs：cmd_dispatch、action command、automation、config reload。

src-tauri/src/core/command_router.rs：namespace.command router。

src-tauri/src/core/config_manager.rs：config TOML flatten / persist。

src-tauri/src/core/agent_runtime.rs：Agent tool registry、ReAct loop、approval polling。

src/components/CommandPalette.tsx：launcher UI、search、keyboard、terminal、panel orchestration。

src/hooks/useIPC.ts、src/hooks/useCommands.ts：frontend IPC wrappers。

src-tauri/tauri.conf.json：Tauri window 與 CSP 設定。